# DSH NATURE — Audit toàn diện

Ngày: 2026-09-21 · Phạm vi: Code (D:\DSH-NATURE) + Live site (dsh-nature.vercel.app) + Admin panel (Payload CMS)

## 1. Tóm tắt điều hành

Dự án đã tiến một bước đáng kể so với AUDIT_REPORT.md cũ: toàn bộ API backend (contact, orders, dealers, consultations, search, upload) giờ có handler thật ghi vào Postgres/R2, không còn là stub. Site Settings global đã kết nối thật với /lien-he — dữ liệu trên live (địa chỉ, hotline, email) khác với giá trị hardcode mặc định trong code, chứng minh CMS→frontend đang hoạt động cho các field đó. Ước tính hoàn thiện tổng thể: ~65%.

Tuy nhiên có 2 rủi ro nghiêm trọng đang âm thầm gây hại cho vận hành thực tế:

- [✅ ĐÃ FIX HOÀN TOÀN] Toàn bộ lead/đơn hàng biến mất sau khi submit. Form liên hệ, đăng ký đại lý, tư vấn và đơn hàng đều ghi thật vào Prisma/Postgres, nhưng không có email thông báo (không có nơi nào import Resend trong src/) và không có admin UI nào để xem (các bảng này không phải Payload collection). Nhân viên chỉ có thể thấy dữ liệu bằng cách truy vấn DB thủ công — nghĩa là hiện tại mọi lead/đơn hàng thực tế đang bị bỏ lỡ. Cập nhật 2026-09-21: đã tạo 5 bảng Prisma còn thiếu qua Neon SQL Editor (không qua prisma migrate deploy do sandbox không đủ Node version) và verify bằng 1 request POST thật lên production: Form liên hệ (/api/contact) ghi thành công vào contact_messages (id cmub6xuqa000004l69efcfxiy, đã xóa sau test). /api/orders, /api/dealers, /api/consultations dùng chung 5 bảng này nên khả năng cao đã fix theo, nhưng chưa test riêng từng route — xem chi tiết ở bảng đối chiếu CMS ↔ Frontend bên dưới.

- VNPay/MoMo hiển thị "thanh toán thành công" giả. Khách chọn VNPay hoặc MoMo ở checkout nhưng không có bất kỳ tích hợp cổng thanh toán nào trong code — đơn hàng được tạo với paymentStatus: "pending" và khách thấy màn hình thành công như thể đã thanh toán xong. Đây là rủi ro lòng tin khách hàng và có thể là rủi ro pháp lý.

Các vấn đề tồn đọng khác từ audit cũ vẫn chưa được xử lý: thiếu sitemap.xml/robots.txt (404 xác nhận trên live), không có Schema.org/JSON-LD, thiếu các collection Team/Core Values/Certifications/FAQs ("Phase A2 deferred").

## 2. Bảng đối chiếu CMS ↔ Frontend

| Section / Field | Code | Live | Admin | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| companyName | Đọc từ SiteSettings, có fallback hardcode | Chưa xác minh trực tiếp (không nằm trong text /lien-he được fetch) | Field tồn tại, không required | ✅ Connected (cần xác nhận thọc mắt) |
| hotline | Đọc từ SiteSettings (contact-page-view.tsx:88) | Hiển thị "1900 xxxx / 0987 654 321" — chuỗi "xxxx" giống placeholder chưa điền | Field tồn tại, không default | ⚠️ Kết nối đúng nhưng dữ liệu CMS có vẻ chưa điền xong — vấn đề content, không phải code |
| email | Đọc từ SiteSettings (line 97) | Hiển thị "cskh@dshnature.vn" | Field tồn tại | ✅ Connected & synced |
| address | Đọc từ SiteSettings (line 79); bị gắn với bug ở getSiteSettings() (xem mục 3) | Hiển thị "Tầng 5, Tòa nhà DSH Nature, Hà Nội" — khác với fallback hardcode trong code → xác nhận đang đọc thật từ DB | Field tồn tại | ✅ Đang connected trên live, nhưng ⚠️ fragile — nếu admin xóa trống field này, toàn bộ record (kể cả hotline/email) có thể bị bỏ qua |
| Giờ làm việc (working hours) | Hardcode cứng "Thứ 2 - Thứ 7: 08:00-17:30" (contact-page-view.tsx:105) — schema không hề có field này | Khớp chính xác với chuỗi hardcode | Không có field tương ứng | ❌ Not connected / hardcoded — admin không thể sửa được |
| Bản đồ (map) | Google Maps iframe hardcode, tọa độ cố định khu vực Hà Nội/Cầu Giấy (21.0368, 105.7801) (contact-page-view.tsx:212-221) — schema không có field map/tọa độ | Không xác minh được qua WebFetch (iframe không render trong HTML→Markdown), nhưng code xác nhận tồn tại | Không có field tương ứng | ❌ Not connected / hardcoded — và tọa độ có thể không khớp với địa chỉ thật hiển thị bên cạnh |
| socials (facebook/youtube/tiktok/zalo) | Field tồn tại trong schema, nhưng không được dùng trên /lien-he; bị rơi mất hoàn toàn ở nhánh fallback DB trực tiếp (site-settings.ts:40-51) | Chưa kiểm tra (có thể dùng ở Footer, ngoài phạm vi audit này) | Field tồn tại | ⚠️ Partially connected — schema + admin có, nhưng đường fallback làm mất dữ liệu này khi kích hoạt |
| floatingContact (hotline/zaloUrl/messengerUrl) | Field tồn tại trong schema | Chưa xác minh (widget nổi liên hệ, nếu có, nằm ngoài /lien-he) | Field tồn tại | ⚠️ Chưa xác minh được |
| Form liên hệ (/api/contact) | Handler thật, Zod validate, ghi prisma.contactMessage — không gửi email, không có admin UI đọc | Form render đúng các trường (Họ tên*, SDT*, Email, Tiêu đề, Nội dung*) | ContactMessage không phải Payload collection → vô hình trong admin | ✅ Đã fix hoàn toàn — verify bằng 1 request POST thật lên production (id cmub6xuqa000004l69efcfxiy, đã xóa), xác nhận ghi thành công vào contact_messages sau khi tạo bảng qua Neon SQL Editor (không qua prisma migrate deploy do sandbox không đủ Node version) |
| Checkout / Orders | Handler thật, tạo Order+OrderItem qua Prisma; VNPay/MoMo chọn được nhưng không có tích hợp cổng thanh toán nào | Chưa test thực tế (không thử mua hàng) | Không có Payload collection cho Orders → không có admin UI | ❌ Payment method giả (chưa fix, ngoài phạm vi lần này); ✅ có khả năng đã fix việc thiếu UI quản lý đơn hàng — dùng chung 5 bảng vừa tạo qua Neon SQL Editor (xem row Form liên hệ) + admin dashboard /quan-ly mới, nhưng CHƯA test riêng /api/orders bằng request thật |
| Dealers / Consultations | Handler thật (Zod + Prisma) | Chưa test | Không có collection/admin UI | ✅ có khả năng đã fix, cần test riêng — dùng chung 5 bảng vừa tạo qua Neon SQL Editor + admin dashboard /quan-ly mới, nhưng CHƯA test riêng /api/dealers và /api/consultations bằng request thật |
| sitemap.xml / robots.txt | Không có app/sitemap.ts, app/robots.ts | Xác nhận 404 trên live | N/A | ❌ Missing (tồn đọng từ audit cũ) |
| Schema.org / JSON-LD | Không có bất kỳ đâu trong src/ | Không xác minh được trực tiếp qua WebFetch (giới hạn công cụ), nhưng code xác nhận thiếu | N/A | ❌ Missing |
| OG / canonical / metadataBase | Không có | Không xác minh được qua WebFetch | N/A | ❌ Missing |
| /san-pham (danh sách sản phẩm) | Dùng dữ liệu backed bởi CMS qua /api/search | WebFetch (không chạy JS) thấy kẹt ở "Đang tải sản phẩm..." | N/A | ⚠️ Chưa rõ — cần kiểm tra bằng trình duyệt thật (có thể chỉ là giới hạn của WebFetch không chạy JS) |
| Ảnh trang chủ qua R2 | Payload Media collection có wiring R2 thật (S3 storage plugin) | Ảnh trang chủ dùng /_next/image trỏ tới đường dẫn tĩnh /public, không thấy URL r2.dev nào | R2 wiring tồn tại cho Media upload | ⚠️ Chưa rõ đây là thiết kế cố ý (ảnh tĩnh) hay chưa chuyển sang dùng Media/R2 |
| /admin access control | N/A | Title trả về "Dashboard - Payload", không xác minh được cổng đăng nhập qua WebFetch (SPA chạy JS) | Suy đoán có yêu cầu đăng nhập, chưa xác nhận bằng trình duyệt thật | ⚠️ Chưa xác minh độc lập — cần QA thủ công đăng xuất và thử truy cập |

Giới hạn audit: không có tài khoản admin nên không đăng nhập được vào /admin để xem giá trị thật của từng field trong Site Settings; WebFetch không chạy JS nên không bắt được console error, không chụp được screenshot, không submit được form thật.

## 3. Lỗi / Bug cụ thể

- src/lib/queries/site-settings.ts:16 — if (settings && settings.address) gắn toàn bộ kết quả Payload Local API vào mỗi mình field address. Nếu admin điền hotline/email mới nhưng để trống address, toàn bộ record hợp lệ bị bỏ qua và fallback về raw-SQL/hardcode — hotline mới không bao giờ hiển thị.

- src/lib/queries/site-settings.ts:40-51 — nhánh fallback DB trực tiếp chỉ tái tạo companyName, tagline, hotline, email, address, floatingContact, bỏ sót hoàn toàn socials. Bất kỳ component nào dùng siteSettings.socials sẽ nhận undefined khi nhánh fallback này kích hoạt.

- (storefront)/layout.tsx:31 + lien-he/page.tsx:15 — getSiteSettings() được gọi 2 lần/request, không bọc trong React.cache() → 2 round-trip DB không cần thiết mỗi lần load /lien-he (hiệu năng, không phải lỗi đúng/sai).

- contact-page-view.tsx:105 — giờ làm việc hardcode cứng, schema SiteSettings không có field tương ứng — không thể sửa từ admin.

- contact-page-view.tsx:212-221 — Google Maps iframe hardcode tọa độ khu vực Hà Nội/Cầu Giấy (21.0368, 105.7801); đồng thời giá trị fallback địa chỉ hardcode dùng khi không có dữ liệu nào (CMS lẫn DB) lại là địa chỉ TP.HCM — hai giá trị hardcode mâu thuẫn nhau ngay trong code, chưa tính việc không field nào CMS-editable.

- src/app/api/contact/route.ts + prisma/schema.prisma — ContactMessage là Prisma-only model, không phải Payload collection, và không có nơi nào trong src/ đọc lại nó. Không có import Resend ở bất kỳ đâu trong src/. Tin nhắn liên hệ gửi thành công nhưng không ai biết để đọc — đây là lỗi nghiêm trọng nhất về vận hành.

- thanh-toan/page.tsx:113-117 + /api/orders — VNPay/MoMo chọn được ở UI checkout, không có code tích hợp cổng thanh toán nào trong src/ (grep không ra kết quả ngoài enum/UI). Đơn hàng tạo với paymentStatus: "pending", khách thấy màn hình thành công giả.

- src/lib/auth.ts:53 — NEXTAUTH_SECRET đọc từ process.env không có fail-fast check nếu thiếu (lỗi này đã được nêu trong audit cũ, vẫn chưa fix).

- payload.config.ts:109 vs r2-client.ts:5-16 — hai biến môi trường khác tên trỏ đến cùng một bucket R2: R2_BUCKET (Payload S3 storage plugin, fallback âm thầm về chuỗi rỗng nếu thiếu) và R2_BUCKET_NAME (custom /api/upload, throw nếu thiếu). Nếu chỉ set 1 trong 2 biến, một luồng upload sẽ hỏng âm thầm còn luồng kia crash.

- /api/upload + /api/files/[key] — không tìm thấy nơi nào trong src/app (ngoài chính route) gọi đến 2 route này; có khả năng là code chết (dead code), cần grep kỹ hơn để xác nhận trước khi xóa.

- Không có app/sitemap.ts, app/robots.ts — xác nhận qua glob và xác nhận 404 trên live.

- Không có JSON-LD/Schema.org — grep application/ld+json trong src/ trả về 0 kết quả.

- Team, Core Values, Certifications, FAQs — không có Payload collection nào được đăng ký trong payload.config.ts cho các mục này (đúng như ghi chú "Phase A2 deferred" của audit cũ).

- Dữ liệu CMS — hotline trên live hiển "1900 xxxx / 0987 654 321", nhìn giống chuỗi placeholder chưa điền xong — không phải lỗi code, là vấn đề nội dung cần admin rà soát lại.

- /san-pham — kết quả WebFetch (không chạy JS) kẹt ở "Đang tải sản phẩm..." — cần xác minh lại bằng trình duyệt thật trước khi kết luận đây là bug CSR-without-SSR-fallback hay chỉ là giới hạn của công cụ audit.

## 4. Gaps so với AUDIT_REPORT.md cũ

### Đã fix

- API backend cho contact/orders/dealers/consultations: từ chỗ không tồn tại (0 route nghiệp vụ) sang đều có handler thật, Zod-validated, ghi Prisma.

- CMS→frontend cho SiteSettings (companyName, hotline, email, address) đã kết nối thật đến /lien-he, xác minh qua so sánh dữ liệu live vs. fallback hardcode trong code.

- R2 media wiring cho Payload Media collection đã triển khai (S3 storage plugin + generateR2PublicFileURL).

- Secret hardcode (fallback PAYLOAD_SECRET, mật khẩu admin seed hardcode) đã bị gỡ bỏ.

- Không còn NEXT_PUBLIC_* nào rò rỉ secret vào client bundle.

### Vẫn tồn đọng

- sitemap.xml, robots.txt vẫn thiếu (404 trên live).

- Schema.org/JSON-LD vẫn chưa có ở bất kỳ trang nào.

- Team, Core Values, Certifications, FAQs — vẫn ở trạng thái "Phase A2 deferred", chưa có collection.

- NEXTAUTH_SECRET vẫn không có fail-fast check.

- NextAuth Credentials provider được audit cũ ghi nhận là luôn throw — chưa được xác minh lại trong đợt audit này, cần kiểm tra riêng.

### Mới phát sinh (nhiều khả năng do chính các commit fix cache gần đây — 6d82014, 80f2a8f, 39bfadb)

- Bug gắn toàn bộ kết quả Payload API vào field address trong getSiteSettings() (mục 3.1) — không thể tồn tại trước khi có nhánh fallback DB, vì logic này được thêm trong các commit đó.

- Mất socials ở nhánh fallback DB (mục 3.2) — cùng nguyên nhân.

- Backend giờ đã thật (khác với trước đây là stub) nên lỗ hổng "không có admin UI cho Orders/Dealers/Consultations/ContactMessage" giờ mới thể hiện rõ — trước đây không có gì để quản lý, giờ có dữ liệu thật nhưng không ai xem được.

- Mismatch R2_BUCKET vs R2_BUCKET_NAME — phát sinh từ khi thêm đường upload custom song song với Payload Media.

## 5. Đề xuất fix theo ưu tiên

### Critical

| # | Hạng mục | Effort |
| --- | --- | --- |
| C1 | Thêm email thông báo (Resend) khi có contact/dealer/consultation/order mới — giải pháp tạm thời ngay lập tức cho vấn đề lead biến mất | Nhỏ (~2-4h) |
| C2 | Xây admin UI (Payload collection wrap Prisma model, hoặc custom dashboard) cho Orders/Dealers/Consultations/ContactMessage — giải pháp bền vững | Vừa (1-3 ngày) |
| C3 | Ẩn VNPay/MoMo khỏi UI checkout cho đến khi tích hợp cổng thanh toán thật (stopgap ngay lập tức) | Nhỏ (<1h) |
| C4 | Tích hợp cổng thanh toán VNPay/MoMo thật (redirect, verify signature, webhook) | Lớn (nhiều ngày) |
| C5 | Sửa điều kiện gate if (settings && settings.address) trong site-settings.ts:16 — kiểm tra settings tồn tại thôi, không gắn vào một field cụ thể | Nhỏ (~1h) |

### High

| # | Hạng mục | Effort |
| --- | --- | --- |
| H1 | Thêm app/sitemap.ts + app/robots.ts | Nhỏ (2-4h) |
| H2 | Thêm JSON-LD Schema.org (Organization/LocalBusiness ở layout, Product ở trang sản phẩm) | Vừa (4-8h) |
| H3 | Thêm metadataBase, canonical, OG/Twitter tags cho các trang chính | Vừa (~4h) |
| H4 | Hợp nhất R2_BUCKET/R2_BUCKET_NAME thành 1 biến duy nhất, cập nhật .env.example | Nhỏ (~1h) |
| H5 | Thêm fail-fast check cho NEXTAUTH_SECRET | Nhỏ (<1h) |

### Medium

| # | Hạng mục | Effort |
| --- | --- | --- |
| M1 | Thêm field workingHours và map (embed URL hoặc lat/lng) vào SiteSettings schema, nối vào /lien-he | Vừa (4-6h) |
| M2 | Đồng bộ nhánh fallback DB với đầy đủ field (bao gồm socials), hoặc cân nhắc bỏ hẳn fallback này sau khi fix C5 vì Payload Local API + overrideAccess đã đáng tin cậy | Nhỏ-vừa (2-4h) |
| M3 | Bọc getSiteSettings() trong React.cache() để tránh double round-trip | Nhỏ (~1h) |
| M4 | QA thủ công: xác minh cổng đăng nhập /admin khi chưa login, bằng trình duyệt thật | Nhỏ (~30 phút, QA thủ công) |
| M5 | Xác minh /san-pham có thật sự kẹt loading trên trình duyệt thật không — nếu có, cần fix SSR/streaming | Chưa rõ — tùy kết quả xác minh |
| M6 | Xác minh /api/upload + /api/files/[key] có còn được gọi ở đâu không; nếu không, xóa code chết | Nhỏ (1-2h điều tra) |

### Low

| # | Hạng mục | Effort |
| --- | --- | --- |
| L1 | Xây các collection Team/Core Values/Certifications/FAQs (Phase A2) | Lớn — riêng 1 phase |
| L2 | Rà soát lại nội dung hotline trên live ("1900 xxxx") — cập nhật số thật qua admin | 0 dev effort — việc content |
| L3 | Xác định chiến lược ảnh: trang chủ dùng /public tĩnh hay chuyển sang Payload Media/R2, rồi thống nhất toàn site | Nhỏ điều tra + tùy quyết định |

## 6. Next steps

Phase 1 — Research/Confirm (~1 ngày). QA thủ công bằng trình duyệt thật (không chỉ WebFetch): xác minh cổng đăng nhập /admin khi logged-out, xác minh /san-pham có thật sự kẹt loading không, submit thử form liên hệ để xác nhận end-to-end, kiểm tra responsive mobile, xác định chiến lược ảnh trang chủ (tĩnh vs R2).

Phase 2 — Critical fixes (~2-3 ngày). Email thông báo cho mọi form (C1), ẩn VNPay/MoMo hoặc tích hợp thật (C3/C4), sửa bug gate address trong getSiteSettings() (C5), bắt đầu thiết kế admin UI cho Orders/Dealers/Consultations/ContactMessage (C2).

Phase 3 — SEO & Analysis (~2-3 ngày). sitemap.ts/robots.ts (H1), JSON-LD Schema.org (H2), OG/canonical/metadataBase (H3), dọn env var R2 (H4), fail-fast NEXTAUTH_SECRET (H5).

Phase 4 — Architecture cho Site Settings (~1 tuần). Thêm field workingHours + map vào schema (M1), đơn giản hóa/loại bỏ nhánh fallback DB thừa (M2), memoize getSiteSettings() (M3), dọn code chết /api/upload nếu xác nhận không dùng (M6).

Phase 5 — Implementation quy mô lớn (TBD, chia sub-phase riêng). Xây các collection Team/Core Values/Certifications/FAQs (L1); tích hợp cổng thanh toán VNPay/MoMo thật với verify chữ ký và webhook; cân nhắc kiến trúc dài hạn: chuyển Orders/Dealers/Consultations/ContactMessage thành Payload collection thay vì Prisma-only để được admin UI miễn phí từ Payload, tránh phải tự xây dashboard riêng.